

ГЛАВА ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

17 марта 2021г. с. Григорьевка № 7

**О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной**

**очистке населённых пунктов Григорьевского сельского поселения на 2021 год**

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Григорьевского сельского поселения и в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территорий Григорьевского сельского поселения, глава Григорьевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести в период с 20 марта по 20 мая 2021г. двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов Григорьевского сельского поселения.
2. Создать штаб по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения (приложение № 1).
3. Утвердить план благоустройства и санитарной очистке территорий населённых пунктов (приложение № 2).
4. Закрепить территории за предприятиями и организациями, расположенными на подведомственных территориях, независимо от форм собственности (приложение № 3).
5. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом Григорьевского сельского поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Григорьевского сельского поселения-

глава администрации поселения А.С. Дрёмин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения

от 17.03.2021г. №7

**Ш Т А Б**

**по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов**

**Григорьевского сельского поселения**

1. Председатель штаба:
   1. Дрёмин А.С. – Глава Григорьевского сельского поселения, глава администрации поселения.
2. Заместители председателя штаба:
   1. Ефремова Н.П.– председатель муниципального комитета,
   2. Марфина С.В. – председатель женсовета с. Новожатково,
   3. Черная О.А. – специалист по методике клубной работы КДЦ с. Дубки,
   4. Мешкова Е.В. – председатель женсовета с. Абрамовка.
3. Члены комиссии:

**3.1** Мороз Л.В. – депутат муниципального комитета поселения,

**3.2** Степанян В.Я. – Управляющий ООО «Григорьевка»,

**3.3** Светайло Ю.В. – мастер мастерского участка, ОАО «ДРСК» филиал ПЭС ПЦЭС,

**3.4** Жемердей Е.А. – депутат муниципального комитета

**3.5** Заставная Л.Ф. – специалист администрации поселения,

**3.6** По согласованию – участковый уполномоченный ОМВД ММР,

**3.7** Полякова А.М. - председатель Совета Ветеранов войны и труда поселения,

**3.8** Литвиненко Г.М. - председатель Совета Ветеранов войны и труда с. Абрамовка,

**3.9** Дрёмина М.В. – специалист по методике клубной работы КДЦ с. Григорьевка,

* 1. Котух Г.А. – зав. ФАП с.Григорьевка,
  2. Мурзак О.Г. –библиотекарь с. Новожатково,
  3. Черникова Н.В. – директор МБОУ СОШ с. Абрамовка,
  4. Шилинцева М.В. – директор МБОУ ООШ с. Григорьевка,
  5. Татарчук Л.В. – сопредседатель КДН и ЗП ГСП,
  6. Рыбалкина С.А. - депутат муниципального комитета поселения,

**3.16** Светайло Т.Г. - депутат муниципального комитета поселения,

**3.17** Щёлокова С.В. - зам. председателя Совета Ветеранов войны и труда с. Абрамовка.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения

от 17.03.2021г. №7

**З А К Р Е П Л Е Н И Е**

**территорий за предприятиями, организациями всех форм собственности**

**по благоустройству и санитарной очистке территорий на 2021 год**

**Григорьевского сельского поселения**

ООО «Компания «Армада» - территория принадлежащая ООО «Компания «Армада» и прилегающая к объектам территория на 30 метров вдоль всей территории.

ООО «Григорьевка» - Директор Хегай Д.А. – территория, принадлежащая ООО «Григорьевка» и прилегающая к объектам территория на 30 метров вдоль всей территории.

ООО «Перегруз»- Генеральный директор Халзакова Д.А., территория принадлежащая ООО «Перегруз» и прилегающая к объектам территория на 30 метров вдоль всей территории.

Закрепить за руководителями ИП и КФХ:

Василив О.С., Сызмас О.А., Корниенко Н.Ю, Рогачёвой Е.В., Жуковой Е.В., Ефименко Н.Ю., Цыбулько О.И., Амеркулова В.В., Долговым В. А. - территории, прилегающие к предприятиям на 30 метров вдоль всей территории.

- ИП «Арутюнян Г.М.»

- КФХ «Золотаренко В.И.»,

- КФХ «Крутоус В.И.»,

- КФХ «Заставный С.А.»,

- КФХ «Пазыч С.В.»,

- КФХ «Пазыч А.В.»,

- КФХ «Керимов Т.М.»

-КФХ «Толочка В.В.»

-КФХ «Корниенко Н.Ю.»

-КФХ «Малхасян Ж.Р.»

-КФХ «Кириченко С.А.»

- ИП «Хамидов О.А.»  
 - КФХ «Рудченко М.И.» - территории, прилегающие к предприятиям на 30 метров вдоль всей территории.

Закрепить за предприятиями (клубы, библиотеки, отделение связи, медпункты,

школы, участок «Дальэнерго») территорию, прилегающую к данным объектам и 30 метров вдоль всей территории объектов, обкос травы в летнее время и уборка сухой травы и мусора и несанкционированных свалок по мере их возникновения.

Закрепить за владельцами усадьб благоустройство придомовых территорий до кювета и кювет, и 15 метров вдоль огородов (обкос травы в летнее время и уборка сухой травы и мусора и несанкционированных свалок по мере их возникновения).

Приложение № 3

к постановлению администрации Григорьевского

сельского поселения от 17.03.2021 г. № 7

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Глава Григорьевского сельского поселения Михайловского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Дрёмин  «17» марта 2021г. |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по благоустройству территории Григорьевского сельского поселения в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Срок исполнения:*** | ***Ответственные исполнители*** | ***Источник финансирования*** |
| **I** | **ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | |
| 1.1 | Проведение совещания по организации проведения месячника и субботников с членами штаба по подготовке и проведению месячника и субботников Григорьевском сельском поселении. | не позднее 25.03.2021г. | Администрация ГСП. |  |
| 1.2 | 1) Проведение агитационной и организационной работы с населением по участию в месячнике.  2) Оповещение населения о днях проведения субботников, изготовление объявлений, призывов. | март - май 2021г. | Администрация ГСП, штаб, депутаты. |  |
| 1.3 | Доведение до населения мер пожарной безопасности в ходе проведения месячника и субботников. | март - май 2021г. | Администрация ГСП, штаб, депутаты. |  |
| 1.4 | Доведение информации о проведении месячника и субботников до организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Григорьевского сельского поселения. | до 20 марта 2021г. | Администрация ГСП, штаб, депутаты. |  |
| 1.5 | Согласование с руководителями организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности и с индивидуальными предпринимателями Плана мероприятий по проведению месячника и субботников. | до 25 марта 2021г. | Администрация ГСП, штаб, депутаты. |  |
| 1.6 | Подготовка необходимого инструмента, материалов и инвентаря для проведения месячника и субботников. | март – апрель 2021г. | Администрация ГСП, штаб, депутаты, предприятия, организации и учреждения, население поселения |  |
| 1.7 | Организация и контроль исполнения за работой по улучшению внешнего вида поселения:  - Проведение рейдов по проверке исполнения «Правил благоустройства населенных пунктов».  - Проведение общественных работ по санитарной очистке поселков по программе «Занятость». | март - май 2021г.  постоянно |  | местный бюджет |
| **II** | **МЕРОПРИЯТИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХМЕСЯЧНИКА И СУББОТНИКОВ** | | | |
| 2.1 | Вывоз мусора | в течение месячника | Администрация ГСП, предприятия, организации и учреждения, частный транспорт | Средства организаций, |
| 2.2 | Уборка территорий населенных пунктов и приусадебных участков:  очистка придорожных водоотводных канав, уборка мусора, ремонт ограждений, подрезка деревьев, побелка деревьев, уборка дорог и улиц от строительного материала, уборка дворовых территорий домов, спортивных площадок. | март – май 2021г. | Администрация ГСП, предприятия, организации и учреждения, население поселения | Средства организаций, местный бюджет,  население |
| 2.3 | Предприятия и организации:  уборка прилегающей территории, подъездных дорог (в т.ч. очистка канав), вывоз мусора, облагораживание фасада, самоконтроль за благоустройством собственной территории (обязательное наличие урн, вывески и режима работы и т.д.), выделение техники в помощь населению (при наличии таковой):  - ООО «Григорьевка». | март - май 2021г. | Предприятия, организации. | Средства организаций |
| 2.4 | Индивидуальные предприниматели:  уборка прилегающей территории, подъездных дорог (в т.ч. очистка канав), вывоз мусора, облагораживание фасада, самоконтроль за благоустройством собственной территории (обязательное наличие урн, вывески и режима работы и т.д.), выделение техники в помощь населению (при наличии таковой):  - ИП «Арутюнян Г.М.»  - КФХ «Гуляева Е.А.»,  - КФХ «Золотаренко В.И.»,  - КФХ «Крутоус В.И.»,  - КФХ «Заставный С.А.»,  - КФХ «Пазыч С.В.»,  - КФХ «Пазыч А.В.»,  - КФХ «Керимов Т.М.»  КФХ «Толочка В.В.»  КФХ»Малхасян Ж.Р.» - ИП КФХ «Рудченко М.И.»,  - ИП «Хамидов О.А.»  КФХ «Корниенко Н.Ю.»  КФХ «Кириченко С.А.»  - Магазины поселения. | март - май 2021г. | Индивидуальные предприниматели. | Средства предпринимателей |
| 2.5 | Учреждения культуры:  - уборка прилегающей территории и по периметру здания, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев возле здания, облагораживание фасада здания, самоконтроль за благоустройством собственной территории (обязательное наличие урн, вывески и режима работы и т.д.), уборка дороги по прилегающим улицам (очистка придорожных канав), очистка от мусора прилегающих площадок, вывоз мусора. | март- май 2021г. | Учреждения культуры | Средства организаций |
| 2.6 | - МБОУ СОШ с. Абрамовка;  - МБОУ ООШ с. Григорьевка;  - ООО НеФРОС;  - КБМУ ЦРБ «Михайловская»:  - уборка прилегающей территории и по периметру здания, обрезка кустарников, побелка оснований деревьев возле здания, облагораживание фасада здания, самоконтроль за благоустройством собственной территории (обязательное наличие урн, вывески и режима работы и т.д.), уборка дороги по прилегающим улицам (очистка придорожных канав), очистка от мусора прилегающих площадок, вывоз мусора. | март- май 2021г. | Учреждения | Средства организаций |
| 2.7 | Проверка качества выполненных в ходе месячника и субботников мероприятий, объявление благодарности. | март- май 2021г. | Администрация ГСП. | местный бюджет |
| **III** | ***СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛЕНИЯ*** | | | |
| 3.1 | Содержание детской площадки (прилегающая территория Дома культуры) с. Григорьевка. | 2021г. | Администрация ГСП. |  |
| 3.2 | Уход за Садом Победы, с.Григорьевка, ул.Калинина | апрель - май 2021г | Администрация ГСП, предприятия, организации и учреждения. |  |
| 3.3 | Благоустройство территорий административных зданий, учреждений, организаций. | март - май 2021г. | Администрация ГСП  Предприятия, организации и учреждения. | местный бюджет  средства организаций |
| 3.4 | Подрезка зелёных насаждений. | март - май 2021г. | Администрация ГСП, предприятия, организации и учреждения, население поселения | Средства организаций, местный бюджет, население |
| 3.5 | Обрезка, вырубка сухостоя, аварийных деревьев. | апрель – май 2021г. | Администрация ГСП, предприятия, организации и учреждения | Средства организаций,  местный бюджет |
| 3.6 | Озеленение, уход за клумбами и вазонами. | апрель - май 2021г. | Администрация ГСП, предприятия, организации и учреждения, население | Средства организаций, местный бюджет, население |
| 3.7 | Организация регулярного скашивания травы на газонах улиц, вдоль обочин, дорог, ухода за зелеными насаждениями. | май - сентябрь 2021г. | Администрация ГСП, предприятия, организации и учреждения. | местный бюджет,  средства организаций |
| 3.8 | Уборка зеленой зоны от мусора. | в течение всего периода | Администрация ГСП. | местный бюджет |
| 3.9 | Участие в благоустройстве и ремонта памятников участников ВОВ, спортивных, детских площадок. | апрель-май 2021г. | Администрация ГСП, предприятия, организации и учреждения | местный бюджет |
| **IV** | ***САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОРЛУЧИЕ ТЕРРИТОРИИ*** | | | |
| 4.1 | **Содержание муниципальных дорог, в том числе:**  - грейдерование улиц сёл  - ремонт дорог поселения,  - очистка и нарезка кюветов. | в течение всего периода | Администрация ГСП, предприятия, организации и учреждения. | местный бюджет |
| 4.2 | Уборка территории населенных пунктов, (содержание рабочих по благоустройству). | в течение всего периода | Администрация ГСП, (по договору). | местный бюджет |